| Základní údaje |
| --- |
| Číslo záměru |  |
| Název: | Centrální polytechnické dílny |
| Přínosy: | Rozšíření a zkvalitnění polytechnického vzdělávání za účelem rozvoje kreativity a manuální zručnosti dětí a žáků v především ZŠ, doplňkově žáků DDM a MŠ. Změna postoje u dětí – žáků k polytechnickému vzdělávání v kontextu orientace na volbu povolání. Změna postoje pedagogů a ředitelů škol k polytechnickému vzdělávání – odraz ve školních vzdělávacích plánech ve smyslu posílení objemu činnosti i jejich kvality. Rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež v Pardubicích. Prostor pro polytechnické vzdělávání. Nadstavba k odborným učebnám ve školách. Místo pro pořádání workshopů s tematikou polytechnického vzdělávání. Možnost využití části prostor objektu Winternitzových automatických mlýnů. |
| Cíl projektu: | Preferovaným záměrem je vybudovat centrální polytechnické dílny v objektu Winternitzových automatických mlýnů – v části projektované J. Gočárem. Možná varianta je využití části areálu projektované K. Řepou nebo jiného objektu. Vybudování a vybavení odborných učeben – dílen, které budou využívat mateřské školy a základní školy v době výuky a veřejnost v odpoledních hodinách. |
| Výchozí stav: | V současnosti chybí 17 ZŠ a 2 DDM v Pardubicích podmínky pro polytechnické vzdělávání přiměřené věku. Vzhledem k tomu, že na mnoha ZŠ byly zrušeny školní dílny, chybí žákům základní orientace v oblastech polytechnického vzdělávání. Stávající absence vlastní práce s materiálem, pochopení technologických postupů s možností aplikace získaných znalostí v praxi nevytváří u dětí představu o tom, jak věci vznikají a nemají vztah k výrobě, není dostatečně rozvíjena manuální zručnost, kreativita a úcta k lidské práci. Na většině ZŠ je zastaralá a nefunkční vybavenost odborných učeben pro oblast fyziky a chemie, případně tyto učebny vůbec nemají. V pardubické části Hradecko-pardubické aglomerace je podobná situace také v 16 úplných základních školách. Zároveň chybí motivace žáků k volbě technických oborů po ukončení základní školy. Přístup k moderně vybaveným interaktivním učebnám a návaznost na práci v dílnách spolu s cíleným vzděláváním pedagogů všech stupňů škol by významně přispěla ke kvalitnímu polytechnickému vzdělávání. Objekt Winternitzových automatických mlýnů, jejichž autorem je Josef Gočár, patří mezi nejvýznamnější stavby moderní české architektury. Jedná se o jedinečnou dominantu města a ikonu průmyslové architektury evropského měřítka, národní kulturní památku. Areál mlýnů je součástí centra města, je lokalitou s velkým rozvojovým potenciálem. Provoz v Automatických mlýnech byl ukončen na jaře 2013. Pokud se podaří získat areál do vlastnictví města, má území obrovský potenciál stát se velmi atraktivním veřejným prostorem, objektem s polyfunkčním využitím, které osloví více cílových skupin. |
| Termín dokončení: | 2020 (rekonstrukce-výstavba), 2024 (měkké aktivity) |
| Zdroje financování: | Investiční: IROP SC 2.4 (dotace 85%), SR (dotace 5%), vlastní zdroje 10% Měkké aktivity: OPVVV PO3 (dotace 90-100%), vlastní zdroje 0-10% |
| Výstupy projektu (co?): | Výstupem budou centrální polytechnické dílny – učebny, které budou plnit vzdělávací funkci – v technických oborech s vazbou na historii a průmyslové dědictví Pardubic podle rámcových vzdělávacích plánů a školních vzdělávacích plánů škol a školských zařízení i podle zájmových aktivit široké veřejnosti. Centrum je tvořeno 8 učebnami. Minimální plocha 1 učebny bude v polytechnickém centru činit 100 m2. V objektu AM může být maximální plocha jedné učebny 245m2. Součástí centra je také zázemí (šatny, sociální zařízení, zázemí pro personál). Podle § 4 vyhlášky 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, činí plocha učebny pracovních činností v ZŠ nejméně 4 m2 na 1 žáka. Shora uvedená vyhláška, a její novela 343/2009 Sb. specifikuje požadavky i na další prostory související s výukou (šatny, hygienická zařízení). Proto je třeba navýšit plochu ještě o zhruba 30% na potřebné zázemí (skladovací prostory, technologie, hygienické prostory, apod.). Maximální plocha pro centrální polytechnické dílny v objektu Automatických mlýnů – Gočár – 1970m2 (preference) Maximální plocha pro centrální polytechnické dílny v objektu Automatických mlýnů – Řepa – 2000m2. Navržené učebny: stupeň vzdělávání ZŠ 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 1. a 2. stupeň (lze i MŠ) MŠ - poslední rok před školou počet dětí/žáků * 4500 3200 8600 900 hodinová rotace 1x měsíčně 2 hodiny 2x měsíčně 2 hodiny 4 x ročně 2 hodiny 1x měsíčně 2 hodiny kapacita učebny/dílny 25 žáků 25 žáků 25 dětí/žáků 25 dětí počet učeben/dílen a jejich zaměření 2 učebny víceúčelové (kovo + dřevo dílna) 4 specializované učebny (2x kovodílna, 2x dřevodílna) 1 kreativní učebna ( ruční a výtvarné práce) 1 učebna víceúčelová (kovo + dřevo dílna) |
| Hrubý harmonogram: | 2016-18 – přípravná fáze: zajištění objektu, zpracování projektové dokumentace, VŘ 2019-2020 – fyzická realizace V nákladech je uvedena varianta pro umístění polytechnických dílen v AM/varianta při výstavbě nového objektu. |
| Náklady (tis. Kč) | 2016-2018 | 5000 tis.Kč | 2019 | 10 000 tis. Kč/ 15 000 tis. Kč | 2020 | 25 000 tis. Kč/ 30 000 tis. Kč | Celkem | 40 000 tis. Kč/ 50 000 tis. Kč |
| Hlavní rizika: | Není vyřešeno, kde by v Pardubicích mělo polytechnické centrum vzniknout – varianty: (1a) Automatické mlýny, část projektovaná Josefem Gočárem, (1b) Automatické mlýny, část projektovaná Karlem Řepou, (2) ve stávajícím objektu města, (3) v nově postaveném objektu Změní se znění OP. Nekvalitně zpracovaná projektová dokumentace. Chyby ve výběrových řízeních. Změna priorit zúčastněných subjektů. Nezapojení vzdělávacích subjektů do projektu. Problémy s finančním dokrytím ze strany provozovatele. Potíže se získáním kvalitního personálu. |
| Věcně příslušný odbor: | OMI |
| Provozní náklady: | 3 000-5 000 tis. Kč (financování z OPVVV PO3 po dobu udržitelnosti) |
| Další informace: | Cílovou skupinou projektu jsou žáci v základním vzdělávání, částečně i děti v posledním roce předškolního vzdělávání. |
| Vazba na strategii a rozpočet |
| Vazba na cíle SP: | 3. 2. Aktivně komunikovat a nabízet využití brownfieldů ve městě k podpoře podnikání, příp. jako plochy pro bydlení nebo pro veřejnou infrastrukturu 3.5 - Podporovat tradiční atraktivní sportovní či kulturní akce a zájmovou činnost dětí a mládeže, 4.5 -Zvyšovat kvalitu mateřských a základních škol (domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol), 5.2 -Připravit a realizovat strategické projekty s příznivým dopadem do aglomerace | Synergie: | 1.4. Zlepšovat kvalitu veřejného prostranství ve městě 3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a zaměstnanost 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a otevřené komunikace s veřejností 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s příznivým dopadem do aglomerace 5.3. Vytvořit kapacity pro čerpání prostředků z EU a omezit chybovost v zadávání veřejných zakázek a udržitelnosti projektů |
| Indikátory: | 32 - Objem prostředků z rozpočtu na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit (Tis. Kč), 38 – Reálná hodnota majetku města (mil. Kč) 44 –Objem prostředků z rozpočtu na vzdělávání (tis. Kč) 50- Počet realizovaných projektů města v rámci ITI (počet) 51- Finanční objem realizovaných projektů města v rámci ITI (mil. Kč) |
| Stanovisko vedoucího ORS |
| Stanovisko vedoucího OE |
| Stanovisko věcně příslušného odboru |
| Výsledek projednání poradou vedení: |
| Schválení dokumentu |
| Zadavatel: |  | Datum: |  | Podpis: |  |
| Vedoucí OE: |  | Datum: |  | Podpis: |  |
| Vedoucí ORS: |  | Datum: |  | Podpis: |  |
| Za poradu vedení: |  | Datum: |  | Podpis: |  |